- 采购需求

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 通过评审，提交最终稿后一次性付清。 |
| 2 | 工程地点 | 安庆市宜秀区 |
| 3 | 计划工期 | 60日历天 |
| 4 | 质量要求 | 合格 |
| 5 | 项目管理人员要求 | 本项目至少配备两名专职工作人员并明确其中一名为项目负责人。项目负责人应具有水利水电工程师及以上职称，其他工作人员要求具有水利水电助理工程师及以上职称。 |
| 6 | 本项目采购标的所属行业 | 工程服务类 |

## 二、项目概况

- 宜秀区现代水网建设规划内容包括利用现有河道，通过调度手段畅通水流，发挥现有工程效益，又要根据经济社会发展要求，完善现有水系布局，促进新老工程有机结合、合理布局。要立足流域整体和水资源空间配置，遵循确有需要、生态安全、可以持续的重大水利工程论证原则，以重大引调水工程和骨千输配水通道为纲、以区域河湖水系连通工程和供水渠道为目，以控制性调蓄工程为结，做好“纲、目、结”三大文章，构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能、循环通畅、调控有序”的区域水网。要聚焦防洪体系布局、水资源优化配置格局，研究提出区级水网规划的总体思路、主要目标、宏观布局、重点项目、实施安排和保障措施，为宜秀区现代水网建设规划编制提供重要支撑依据。

## 三、服务需求

- （1）资料收集与整理

- 收集宜秀区水网相关资料并整理，包括宜秀区河流水系，社会经济，防洪减灾体系、水资源配置格局、城乡供水一体化建设、水生态环境质量状况、水利信息化建设、水文化建设、水利管理体系等相关资料。

- （2）分析现状存在的问题

- 结合宜秀区水利发展现状，对防洪减灾体系、供水保障能力、水生态保护体系、智慧水利信息化等方面提出现状存在的问题。

- （3）明确规划目标

- 对宜秀区现代水网建设过程中存在的问题，提出合理可行的总体目标与具体目标。

- （4）提出水网总体布局

- 宜秀区现代水网建设规划总体布局以安徽省现代水网建设规划和安庆市现代水网建设规划总体布局为指导，结合“纲、目、结”三要素的科学布局，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，提出宜秀区现代水网建设规划总体布局。

- （5）谋划水网工程建设内容

- 紧密结合国家区域发展重大战略和国家水安全保障战略，进一步提升水灾害防御、水资源调配、水生态修复能力，有序推进防洪排涝能力提升、节水控水提效、水网骨干工程建设、河湖生态复苏四大行动，谋划防洪排涝能力提升工程、水资源优化配置工程、现代化灌区建设工程、水系连通及生态修复工程、智慧水网建设工程等重点工程，高标准建设宜秀区水网，支撑安庆市现代水网建设。

- （6）提出水网规划保障措施

- 为保障宜秀区现代水网建设规划顺利实施，提出切实有效的保障措施。

- 四、报价要求

- 本项目报价采用总价包干方式进行招标。投标人的投标报价应包含完成招标范围内所有工作内容（含各种评审费）涉及的一切费用，招标人不再对中标价格另行调整。投标人投标前应进行现状调查及分析，各种风险须充分考虑。中标后不得以任何理由提出变更等理由增加造价、调整报价。投标人中标及合同履约期内，不得以任何理由要求对其进行变更或拒绝服务。

- 五、其它要求

- 1、保密

- 本项目涉及到采购方管理的重要信息，成交供应商应注意对本项目中涉及到的秘密信息进行保护，防止泄露重要信息。

- 2、人员配置

- 本项目至少配备两名专职工作人员并明确其中一名为项目负责人。项目负责人应具有水利水电工程师及以上职称，其他工作人员要求具有水利水电助理工程师及以上职称。

- 3、成交人须提交全部服务成果5套，电子版文件1套。