- 罐车检验及特种设备作业人员考试、实训基地综合楼装饰装修设计采购需求

一、项目概况：本项目为安庆市特种设备监督检验中心的罐车检验及特种设备作业人员考试、实训基地综合楼的装饰装修设计。

- 二、采购需求

1.设计范围：乙方负责开展罐车检验及特种设备作业人员考试、实训基地综合楼的装饰装修的设计工作，包括：会议室装饰装修设计、弱电智能化系统设计、原设计图纸三层部分功能调整设计，涉及到建筑、结构加固、水、电施工图变更设计及第三方审图。

2.设计原则：在满足法律法规、规范规定的情况下，力求简洁、大方、美观、节能环保、安全、隔音、方便。对原有建筑按照现行规范要求进行加固，并合理利用原有设施，不宜大拆大建，并力求装饰装修费用节约。

3.设计深度要求：成果文件必须满足国家、省、市相应规范及各类规划要求并通过相关行政主管部门审批；设计深度符合住建部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》及招标人的要求等。

4.设计成果文件必须符合有关强制性要求及现行国家有关工程设计技术规范，并符合招标人要求的设计深度、工程造价控制等要求，且能通过招标人或其委托的专家的审查。

5.中标人应本着对设计项目负责的精神，优化施工图设计，满足施工图设计深度要求，控制工程投资。若中标人不认真负责、明显存在设计不合理因素或中标人原因延误设计工期的，招标人有权对中标人采取相应的制约措施（扣取中标人的设计费等制约措施）。

6.因设计不符合相关规范及深度要求造成施工过程中的变更，按变更工程量占总工程量的比例相应扣减设计费。若设计产生重大失误，招标人将追究中标人责任；

7.中标人应保护所提供资料的知识产权，不得向第三人泄露、转让招标人的方案图等技术经济资料。如发生以上情况并给招标人造成经济损失，招标人有权向中标人索赔，本项目设计成果由招标人拥有知识产权；

8.工程施工期间，中标人需及时解决相关事宜，满足招标人现场施工过程的设计技术要求；

9.在施工过程中，涉及中标人必须要到施工现场的，接到招标人通知后，中标人设计人员须在限定的时间内到达施工现场进行设计跟踪服务。如不能按时到场的，招标人每次扣除中标人1000元设计费，影响工程施工的，每次扣除中标人 2000 元设计费。

10.设计成果：提供罐车检验及特种设备作业人员考试、实训基地综合楼的装饰装修的电子及书面图纸（具体电子版一份，纸质版四份）。

三、商务要求

1.合同履行期限：10个日历天

2.验收：提交合格并经图审后的图纸。

3.付款方式：施工图设计完成并图审合格后付合同价的60%，余款待工程项目全部竣工验收后一次性付清。设计单位在结算价款时必须向采购人出具正规发票。

4.谈判保证金：无。

5.履约保证金：合同内约定。