# 采购需求

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 签订合同后制定实施方案，经采购人认可后支付合同金额的30%；所有工作任务完成后提交工作总结报告，经专家评估项目合格后支付剩余合同价款。 |
| 2 | 服务地点 | 安庆市 |
| 3 | 履行期限 | 2026-2028年。 |

## 二、服务需求

基于长江安庆河段治理工程对长江安庆段长吻鮠大口鲶鳜鱼保护区影响，如河床底质改变、洲滩植被破坏和底栖生物的损失等，在保护区施工水域岸边及洲滩开展保护区工程区域生态修复，包括植被恢复和底栖动物增殖，以补偿相应的生物量损失。

1.底栖动物增殖。2026年4-10月或2027年4-10月，在官洲段新中汊及洲滩沿岸带浅水区域，投放螺类（中华圆田螺）不少于4吨，规格不小于1cm；投放河蚬不少于10万只，规格不小于0.5cm。成活率超过90%。经专家确定品种和成活率达标后，一次性投放。供应商报价应包括运输、过磅、组织实施及公证费用。螺、蚬投放以后，供应商看护时间不少于24小时，确保螺、蚬游离集中投放水域。

2.湿地植被修复。2027年春季，在官洲段新中汊及广成圩沿岸，根据当地浅滩植被类型，种植芦苇、菖蒲等水生植物，每亩不少于5000株，株高不低于15厘米，总种植面积不少于20亩。按规范养护，直至合同期满，期间确保存活率达90%。供应商报价应包括苗种成本、组织实施费用、除虫防病等。

3.湿地植被修复结束进入养护期，2027年底验收工程量和存活率，如种植品种、工程量和存活率达不到要求，需进行补种，养护期向后顺延，直至验收合格。因项目专业性较强，验收时由采购人邀请科研院所或高等院校相关专业专家参与验收工作，验收所产生的专家劳务等相关费用已包含在供应商投标报价中，供应商在报价时应综合测算、自主考虑，采购人不再另行支付。本项目严格按照采购合同、采购文件、响应文件及国家、行业相关标准规范开展验收，并出具验收意见。